Rust语言程序设计

项 目 中 期 报 告

项目名称    AuditLens 智能审计平台

项 目 组 长：    陈禹陆

项 目 成 员：    陈禹陆

西安交通大学《Rust语言程序设计》课程组

2025年制

一、项目研究工作进展情况

本项目名为 AuditLens 智能审计平台，旨在利用 Rust 语言构建一套面向政府财政监督场景的智能审计系统。项目于 2026 年 3 月启动，至今已完成核心功能模块的设计与开发。

1. 需求分析与系统设计阶段（第1-3周）

完成了审计业务需求调研，确定了面向财政监督的核心场景，包括预算执行审计、资金流向追踪、政府采购合规检查等。设计了系统整体架构，采用分层架构设计：数据解析层、规则引擎层、异常检测层、报告生成层和 Web 交互层。

2. 核心引擎开发阶段（第4-8周）

完成了规则引擎（Rule Engine）的设计与实现，实现了 8 种审计规则，包括：

- 凭证借贷平衡检查（Balance Check）

- 大额资金阈值检测（Threshold Check）

- 重复支付检测（Duplicate Check）

- 日期连续性检查（Date Continuity Check）

- 整数金额集中支付检测（Round Amount Check）

- 本福特定律分析（Benford's Law Analysis）

- 关联方交易检测（Related Party Check）

- Z-Score 异常金额检测（Z-Score Anomaly Detection）

同时完成了 CSV/Excel 数据解析模块和多种格式的报告导出功能（终端、JSON、CSV、PDF）。

3. Web 平台开发阶段（第9-12周）

基于 Actix-Web 框架构建了完整的 Web 应用，实现了租户管理、用户认证、角色权限（admin/auditor/viewer 三级权限模型）、审计任务管理、数据源接入和可视化分析看板。完成了前端页面设计与交互开发，包括数据概览仪表盘、审计发现列表和趋势图表。

4. 高级功能开发阶段（第13-15周，当前阶段）

正在推进 AI 辅助分析、多模态文档处理（OCR/语音转写）、数据加密存储、PDF 标准审计报告生成等高级功能的开发与集成。

二、已取得的阶段性成果

截至目前，项目已取得以下阶段性成果：

1. 完整的审计规则引擎

基于 Rust 的 Trait 机制设计了 AuditRule trait 接口，支持规则的热插拔和配置化管理。通过 TOML 配置文件驱动规则参数，实现了规则的灵活启停和阈值自定义。利用 Rayon 并行计算库实现了多规则并行执行，显著提升了大数据量下的审计效率。

2. 多层级异常检测体系

构建了基于统计学方法的异常检测体系：Z-Score 统计异常检测可识别金额波动异常交易；本福特定律分析可检测人工篡改或伪造的财务数据；同日同额资金回流、期末集中支付、高频往来科目等多维度检测覆盖了财政监督的主要风险场景。

3. 产品级 Web 平台

实现了完整的 B/S 架构 Web 平台，包含用户认证体系（bcrypt 密码哈希、Cookie Session）、多租户数据隔离、审计任务全生命周期管理（创建→执行→发现→整改→闭环）。前端仪表盘提供数据概览、趋势分析、风险分布等可视化功能。

4. 法规合规知识库

内置了《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》等法规条款映射，每条审计发现均关联法规依据、审计推理和整改建议，提升了审计结论的合规性和权威性。

5. 安全与可靠性保障

采用 AES-GCM 加密算法保护敏感审计数据；实现了审计留痕与操作日志记录；支持 PDF 标准审计报告的密封导出，保障报告的不可篡改性。

6. 代码规模与质量

项目当前包含 40+ 个 Rust 源文件，涵盖数据解析、规则引擎、异常检测、Web 服务、数据库交互、PDF 生成、加密存储等完整模块。充分利用了 Rust 的所有权系统、生命周期、Trait 多态和错误处理机制，代码具备良好的类型安全和内存安全保障。

三、未按计划完成的工作内容及其原因和存在问题

1. AI 大模型集成尚未完全落地

原计划在中期前完成 AI 辅助分析模块与大语言模型 API 的完整对接。目前已完成了 AI 分析的架构设计和接口定义（包含 Provider 抽象和 Schema 定义），但由于 API 调用涉及外部服务的网络通信和密钥管理，实际端到端测试尚未完成。

原因：AI 服务 API 的调用需要处理异步流式响应、Token 限制和错误重试等复杂场景，Rust 的异步编程模型（async/await + tokio）学习曲线较高，开发进度略滞后于预期。

2. 多模态文档处理功能处于初期

OCR 图像识别和语音转写（ASR）模块已完成框架搭建和配置管理，但依赖外部 Python 桥接服务，跨语言调用的稳定性和部署便捷性仍需优化。

原因：Rust 生态中成熟的 OCR/ASR 原生库较少，采用 HTTP 桥接调用 Python 服务的方案增加了系统复杂度和部署成本。

3. 数据库持久化仅使用 SQLite

虽然项目依赖中包含了 MySQL 和 PostgreSQL 的连接器（sqlx），但当前实际运行仅使用 SQLite 嵌入式数据库。对于多租户生产环境的数据隔离和并发性能，SQLite 存在局限性。

原因：项目前期以快速验证功能为优先，SQLite 的零配置特性加速了开发迭代，生产级数据库适配将在后续阶段推进。

4. 自动化测试覆盖不足

目前仅有部分单元测试，集成测试和端到端测试覆盖较少。部分模块（如 Web API、PDF 导出）缺乏自动化测试保障。

原因：功能开发任务量大，测试编写的优先级被压缩。后续将补充关键路径的自动化测试。

四、下阶段工作安排（具体到周）

第15周（6月9日 - 6月15日）：

- 完成 AI 大模型分析模块的端到端集成，实现审计发现的智能解读和建议生成

- 优化 Web 前端交互体验，完善数据可视化图表

第16周（6月16日 -6月22日）：

- 完善多模态处理模块，实现 OCR 识别结果与审计数据的联动分析

- 实现审计报告模板化导出，支持自定义报告格式